NHẬT KÝ LÀM PROJECT

Lớp: C2010G Nhóm: 04 Học kỳ: Il

Tên đề tài:  Mark4U

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Họ tên học viên** | **Mã học viên** | **Ký tên** | **Hệ số tham gia** | **Hệ số**  **bảo vệ** |
| Trần Tăng Hùng | Student1292322 |  | 25% | 25% |
| Nguyễn Duy Khánh | Student1277116 |  | 25% | 25% |
| Phan Anh Tuấn | Student1286195 |  | 25% | 25% |
| Lê Minh Huy | Student1276845 |  | 25% | 25% |
| Nguyễn Hoàng Hiệp | Student1285922 |  | 25% | 25% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CÁC MỐC THỜI GIAN CHÍNH PHẢI TUÂN THỦ** | | | |
| Bắt đầu làm | Nộp thiết kế | Nộp sản phẩm | Bảo vệ |
| 05/11/2021 | 12/11/2021 | 10/12/2021 | 18/12/2021 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NỘP & ĐÁNH GIÁ THIẾT KẾ** | **Lần 1** | **Lần 2** | **Lần 3** |
| **Thời Gian** | 31/05/2021 | 11/06/2021 | 18/06/2021 |
| Problem Definition | 50% | 70% | 100% |
| Customer Requirements Specifications | 20% | 65% | 100% |
| E-R Diagram | 0% | 100% | 100% |
| Table Design | 0% | 75% | 100% |
| Site Map | 30% | 100% | 100% |
| Algorithms | 35% | 80% | 100% |
| **Đánh giá tổng thể** | 22,5% | 78,3% | 100% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GIAO NỘP PROJECT & CHUẨN BỊ BẢO VỆ** | | **Thời gian nộp** |
| Các phần giao nộp | Mã nguồn của chương trình kèm CSDL | 10/12/2021 |
| Tài liệu thiết kế đầy đủ | 10/12/2021 |
| Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho Admin | 10/12/2021 |
|  | 10/12/2021 |
| Chuẩn bị bảo vệ | Tài liệu cần cho việc bảo vệ | 10/12/2021 |
|  |  |

Các chú ý khác trong thời gian làm project: